## Slide 1
Projet SuperViz
SUPERVISION ZABBIX POUR RIOCA
Hadrien Vanderlekem - Chef de Projet
Modernisation de l'infrastructure informatique pour améliorer la fiabilité, la centralisation et la sécurité du système d'information.
Focus :
Supervision centralisée des serveurs et réseaux
Sécurisation SNMPv3 et alertes automatisées
Pilotage de projet via Gantt et suivi Notion

## Slide 2
Sommaire
01. Contexte du projet
02. Rôle du chef de projet
03. Contributions techniques majeures
04. Gestion du temps
05. Compétences développées
06. Axes d'amélioration

## Slide 3
Contexte du projet
MODERNISATION IT RIOCA
Mise en place d'une supervision complète pour fiabiliser, centraliser et sécuriser la surveillance du SI.
Périmètre : Serveurs, réseau, équipements SNMP
Sécurité : Implémentation du protocole SNMPv3
Alertes : Notification proactive en temps réel
Image exemple :

## Slide 4
Rôle du chef de projet
HADRIEN VANDERLEKEM
Coordination : Répartition des tâches et suivi du binôme.
Planification : Organisation via planning Gantt.
Suivi Notion : Tableaux de bord, statuts et deadlines.
Communication : Comptes rendus et validation technique.

## Slide 5
Contributions techniques
MISE EN ŒUVRE ZABBIX
Solution : Analyse et choix (Zabbix vs LibreNMS)
Infrastructure : Installation complète VM (Ubuntu, MySQL, services)
Configuration : Serveurs Linux/Windows (Agents, SNMP, PSK)
Alertes : Mail + scénarios web (Nginx, HTTP codes)
Sécurité : Sécurisation SNMPv3 (équipements réseau)

## Slide 6
Gestion du temps
ÉCARTS ET AJUSTEMENTS
TEMPS PRÉVU
10h45
TEMPS RÉEL
14h30
DÉFIS IDENTIFIÉS
Écarts liés aux tâches critiques : installation complexe, comparaison des solutions et alertes mail.
STRATÉGIE
Surcharge assumée pour garantir la qualité finale du livrable et le respect des objectifs.

## Slide 7
Compétences développées
MANAGEMENT
Coordination et gestion d'équipe
PLANIFICATION
Organisation (Notion, Gantt)
DOCUMENTATION
Rédaction technique rigoureuse
SUPERVISION
Réseau/serveurs & sécurité SNMP
GESTION DE PROJET
Projet IT en environnement réel

## Slide 8
Axes d’amélioration
ANTICIPATION
Meilleure gestion des imprévus techniques en amont.
COMMUNICATION
Instaurer une communication interne plus régulière.
SUIVI
Optimisation du suivi du temps et des priorités.